Ficha Técnica del Proyecto

Proyecto: Zooki v2.0

Revisión 3.4

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home

Instructor: Oscar Eduardo Yanguas

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia

Florencia, Caquetá

Zooki	Octubre de 2026

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor |
| --- | --- | --- |
| 22/10/2026 | 3.4 | Juan Sebastián Carvajal Home |

Documento validado por las partes en fecha: ____________________

| Elaborado por | Revisado por |
| --- | --- |
| Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz | Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor |

Contenido

Identificación del Proyecto	5

1. Descripción General del Proyecto	6

2. Objetivos	7

3. Stack Tecnológico	8

4. Arquitectura del Sistema	10

5. Patrones de Diseño Aplicados	11

6. Equipo de Trabajo	12

7. Cronograma de Desarrollo	13

8. Análisis de Riesgos	14

9. Presupuesto e Inversión	15

10. Resultados Esperados e Impacto	16

11. Estado Actual del Sistema	17

12. Entregables Finales	18

Preparación M4/B2 — 2026-10-18: 96 HU, 430 RE y 120 RN; esquema de 58 tablas en 01/MER/drawDB y migración 08 preparados para revisión, sin despliegue ni flujos C implementados. Producción alpha.4 conserva sus 52 tablas hasta desplegar; sin nueva revisión/versión.

# Identificación del Proyecto

Tabla 1

Identificación del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Zooki — Plataforma de Gestión Clínica Veterinaria |
| Propuesta N° | 16 — Competencia 220501094 |
| Sector | Salud Animal / Tecnología |
| Tipo de Software | Aplicación Web SaaS multi-inquilino |
| Institución | SENA — Centro Tecnológico de la Amazonia (Florencia, Caquetá) |
| Mercado objetivo | Clínicas veterinarias de pequeña escala en Colombia |
| Programa Formativo | Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) |
| Ficha | 3142784 |
| Metodología | Scrum + Tablero Kanban |
| Estado actual | 2.0.0-alpha.4 desplegada: módulos 0, 5 y M2 clínico/Grafo I; M4/B2 prepara solo datos, pendiente de revisión. Destino de agenda propuesto, todavía sin implementación; carnet/QR al final de v2.0 y conocimiento pendiente de validación veterinaria |
| Versión del documento | 3.1 — Octubre 2026 |

# 1. Descripción General del Proyecto

Zooki nació para resolver la gestión manual de las clínicas veterinarias de pequeña escala, que llevan el registro en fichas de cartón y agendas físicas, con la consiguiente pérdida de información, falta de seguimiento proactivo y riesgo para la salud animal. Las versiones 1.x resolvieron esto para una sola clínica (instalación única): historia clínica centralizada, recordatorios automáticos de vacunación y desparasitación, agenda de citas y portal del propietario.

La versión 2.0 transforma Zooki en una plataforma SaaS multi-inquilino: una única instalación atiende a muchas clínicas con sus datos aislados entre sí (por id_clinica), con registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium). Además incorpora dos capacidades diferenciadoras basadas en grafos: un soporte a la decisión clínica (Grafo I) y un agendamiento inteligente (Grafo II), junto con el propietario como identidad multi-clínica, el carnet digital con QR y la reputación de veterinarios.

Problema que resuelve:

- Historias clínicas en papel → pérdida de datos y trazabilidad nula.

- Los propietarios olvidan las fechas de vacunación y desparasitación.

- La clínica no tiene seguimiento proactivo ni fidelización.

- No hay respaldo ni acceso remoto a la información del paciente.

- Una clínica pequeña no tiene presupuesto ni personal técnico para instalar, mantener y respaldar su propio software y servidor.

- El diagnóstico y la prescripción dependen solo de la memoria del veterinario: una toxicidad por especie o una interacción entre fármacos puede pasar inadvertida.

- La agenda es rígida: un retraso o una urgencia descuadra todas las citas siguientes (efecto cascada) y no hay forma de atender primero al paciente más grave.

# 2. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web SaaS multi-inquilino para clínicas veterinarias que gestione el registro de mascotas, historias clínicas, vacunación, agenda de citas y recordatorios automáticos, incorporando soporte a la decisión clínica y agendamiento inteligente basados en grafos, para mejorar la calidad del servicio y la salud animal.

Objetivos específicos:

- Implementar el registro de mascotas y propietarios y la historia clínica con archivos adjuntos.

- Crear el calendario de vacunación y desparasitación con alertas automáticas por correo.

- Construir la agenda de citas con disponibilidad real del veterinario y horarios configurables.

- Habilitar el portal del propietario con auto-registro.

- Ofrecer autenticación local y federada (Google) con control de acceso por roles.

- (v2.0) Operar como plataforma multi-inquilino con aislamiento por id_clinica, registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium) administrada por un super-administrador. El gratuito admite 2 cuentas de personal (incluidas invitaciones pendientes), 50 mascotas vinculadas y 100 citas por mes calendario, sin canceladas; los propietarios no tienen límite y el profesional usa límites NULL (sin límite). Las urgencias rojas se registran incluso al límite.

- (v2.0) Incorporar el Grafo I (soporte a la decisión clínica): sugerencia de diagnósticos por peso y alertas de toxicidad/interacción al prescribir.

- (v2.0) Incorporar el Grafo II (agendamiento inteligente): triage de 4 niveles, reajuste de agenda en cascada, ausencias y cobertura del veterinario.

- (v2.0) Habilitar el propietario como identidad global multi-clínica, el carnet digital con QR de emergencia y la reputación de veterinarios.

# 3. Stack Tecnológico

Se decidió mantener el stack nativo de la v1.x por ser suficiente a la escala objetivo; la v2.0 no migra de tecnología, sino que la extiende (aislamiento por id_clinica, índices compuestos y recorrido de los grafos en memoria).

Tabla 2

3. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología / Herramienta | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 + CSS3 (Grid + Flexbox) | Estándar | Diseño responsivo sin frameworks; control total del diseño. |
| Frontend | JavaScript (ES6+) + Fetch API | Nativo | Componentes propios y comunicación asíncrona sin bundler. |
| Frontend | Cytoscape.js | 3.34.3 | Mapa de conocimiento global de solo lectura, CDN con versión fija y SRI; sin datos de pacientes. |
| Frontend | FullCalendar.js | 6.x | Renderizado del calendario de citas y vacunas. |
| Backend | PHP nativo (MVC a mano) | 8.2+ | Dominio previo; MVC sin curva de framework. |
| Backend | PDO (PHP Data Objects) | Incluido | Sentencias preparadas; previene inyección SQL. |
| Backend | Sesiones PHP | Nativo | Autenticación y control de sesión (panel y portal). |
| Backend | Resolución de inquilino (id_clinica) | Propio | (v2.0) Aislamiento multi-inquilino centralizado en Security y la capa de modelos. |
| Backend | Motores de grafos (en memoria) | Propio | (v2.0) Grafo I (decisión clínica) y Grafo II (agenda) recorridos como listas de adyacencia. |
| Backend | Google Identity (OAuth 2.0) + cURL | Cloud | Inicio de sesión federado con Google. |
| Backend | PHPMailer | 7.x | Correos transaccionales vía SMTP. |
| Backend | Cron del servidor | Linux | Recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos. |
| Base de Datos | MySQL | 8.x | Motor relacional con integridad, transacciones e índices; filas aisladas por id_clinica. |
| Almacenamiento | Sistema de archivos del servidor | — | Imágenes y archivos clínicos en carpeta protegida. |
| Servidor | Apache (mod_php) en contenedor Docker, detrás de Traefik | 2.4 / PHP 8.2 | Servidor propio (VPS Linux) administrado con Dokploy; URLs limpias con mod_rewrite y HTTPS en el proxy. |
| DevOps | Git + GitHub + Docker + Dokploy | — | Control de versiones, contenedores y despliegue. |
| Pruebas | PHPUnit | 10.x | Pruebas unitarias y de integración. |

M2 entrega conocimiento global versionado con fuentes y validación veterinaria pendiente: 105 nodos, 105 aristas, 201 sinónimos, 29 reglas y 47 fuentes. HU-2.12 permite al superadministrador explorarlo sin editar ni acceder a pacientes; los motores apoyan el diagnóstico y la prescripción. El esquema preparado por B2 tiene 58 tablas de negocio; producción alpha.4 conserva 52 hasta aplicar la migración 08 al desplegar. Se añade aparte la tabla técnica schema_migraciones del migrador; el triage y su batería de 26 casos quedan listos para M4.

# 4. Arquitectura del Sistema

Zooki v2.0 es una aplicación web de tres capas (3-Tier), autónoma y con tecnologías nativas, que opera como plataforma multi-inquilino: una única instancia atiende a muchas clínicas con sus datos aislados mediante id_clinica, y un super-administrador administra la plataforma por encima de las clínicas. El detalle visual está en el diagrama de componentes del documento de Modelos.

Tabla 3

4. Arquitectura del Sistema

| Capa | Descripción |
| --- | --- |
| Presentación (Frontend) | Vistas HTML con CSS propio y diseño responsivo. Dos contextos: panel de la clínica (administrador, veterinario) y portal del propietario; además, páginas públicas y el carnet QR de solo lectura. JavaScript nativo con Fetch API. |
| Lógica de Negocio (Backend PHP 8.2) | MVC a mano con front controller (public/index.php) y Security (rol + CSRF + resolución de id_clinica) antes de cada acción. Módulos: Plataforma/Suscripción, Auth, Mascotas, Historia Clínica (con Grafo I), Agenda (con Grafo II), Horarios, Ausencias, Notificaciones, Reputación y Auditoría. Los dos grafos se recorren en memoria. Cron para recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos; PHPMailer para correo. |
| Datos (MySQL + PDO) | Modelo relacional con las tablas de negocio aisladas por id_clinica, más las entidades nuevas de clínicas, planes, suscripciones, grafos y reseñas. Sentencias preparadas; archivos clínicos en carpeta protegida; respaldos con cron. |

Flujo de comunicación. Usuario → HTTPS → Front controller + Security (rol/CSRF/id_clinica) → Controladores (MVC) → lógica de dominio (Grafo I / Grafo II / servicios) → PDO → MySQL. Notificaciones: Cron → Script PHP → PHPMailer → Propietario.

# 5. Patrones de Diseño Aplicados

Tabla 4

5. Patrones de Diseño Aplicados

| Patrón | Aplicación en Zooki |
| --- | --- |
| MVC | Carpetas separadas: /models (consultas PDO), /controllers (lógica) y /views (HTML + PHP). |
| Front Controller | public/index.php como punto de entrada único; enrutamiento manual y resolución de inquilino. |
| DAO (Data Access Object) | Clases por entidad que encapsulan las consultas SQL (siempre filtradas por id_clinica). |
| Singleton | Instancia única de la conexión PDO reutilizada en toda la aplicación. |
| Template Method | Plantillas PHP base (header, footer, layout) incluidas en cada vista. |
| Multi-inquilino (fila por id_clinica) | (v2.0) Toda operación de negocio filtra por id_clinica; su omisión se considera defecto de seguridad. |
| Grafo con lista de adyacencia | (v2.0) El conocimiento clínico (Grafo I) y la agenda (Grafo II) se modelan como grafos y se recorren en memoria. |

# 6. Equipo de Trabajo

Zooki es un proyecto de desarrollo individual. Una sola persona (el aprendiz) asume todos los roles de Scrum, que se declaran con fines formativos. El instructor SENA no forma parte del equipo Scrum: revisa y evalúa los entregables, pero no define ni prioriza el backlog.

Tabla 5

6. Equipo de Trabajo

| Rol Scrum | Responsable | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Juan S. Carvajal | Define la visión del producto, redacta y prioriza el backlog (historias de usuario) y acepta los incrementos. | Completa |
| Scrum Master | Juan S. Carvajal | Facilita las ceremonias, gestiona el tablero y la metodología. | Completa |
| Development Team (Full-Stack) | Juan S. Carvajal | Frontend, backend PHP/MVC, modelo de datos MySQL, DevOps. | Completa |
| QA / Tester | Juan S. Carvajal | Pruebas funcionales, unitarias y de integración; reporte de bugs. | Completa |
| Evaluador (externo a Scrum) | Instructor SENA | Revisa y valida los entregables formativos y da retroalimentación. No interviene en el backlog ni en las decisiones del producto. | Puntual |

# 7. Cronograma de Desarrollo

La línea base de la v1.x se organizó en cuatro sprints de una semana; luego el producto evolucionó por versiones (v1.1 → v1.11.0). La v2.0 se aborda con un enfoque documentación primero antes de construir, en fases:

Tabla 6

7. Cronograma de Desarrollo

| Fase / Sprint | Enfoque | Entregable |
| --- | --- | --- |
| v1 · Sprints 1–4 | Mascotas, historia clínica, agenda, portal y reportes | Sistema v1.x en producción |
| v2 · Fase 1 | Visión y alcance; ERS (ISO/IEC/IEEE 29148) | Alcance de la v2.0 fijado |
| v2 · Fase 2 | Modelos: grafos, procesos de negocio, flujos de sistema y diagrama de componentes | Documento de Modelos y maestro draw.io |
| v2 · Fase 3 | Reglas de Negocio v2 (120 RN), Historias de Usuario v2 (96 HU) y Requisitos Específicos (435 RE) | Trazabilidad RN → HU → RE completa |
| v2 · Construcción | Esquema multi-inquilino y módulos v2 | Plataforma SaaS v2.0 |

# 8. Análisis de Riesgos

Tabla 7

8. Análisis de Riesgos

| ID | Descripción | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retrasos por subestimación de tareas. | Alta | Alto | Crítico | Subtareas ≤ 4 h; revisar velocidad en el Daily. |
| R-02 | Integración con WhatsApp Business API denegada o demorada. | Media | Alto | Alto | Mitigado: el correo es el canal principal; WhatsApp diferido. |
| R-03 | Pérdida de datos por falla del servidor de BD. | Baja | Muy Alto | Alto | Respaldos diarios con cron; pruebas de restauración. |
| R-04 | Baja adopción por resistencia al cambio. | Media | Alto | Alto | Validación temprana con usuario real; UI intuitiva. |
| R-05 | Acceso no autorizado a historias clínicas. | Baja | Muy Alto | Alto | RBAC; auditoría; CSRF y sentencias preparadas. |
| R-06 | (v2.0) Fuga de datos entre clínicas (fallo del aislamiento multi-inquilino). | Baja | Muy Alto | Crítico | Filtro por id_clinica centralizado en Security y modelos; pruebas que verifican el aislamiento (RNF-11). |
| R-07 | (v2.0) Complejidad de los motores de grafos (rendimiento o resultados erróneos). | Media | Alto | Alto | Recorrido en memoria; grafo clínico de apoyo (no diagnostica solo); validación con casos reales. |
| R-08 | Carga excesiva de archivos clínicos. | Baja | Medio | Medio | Límite de 10 MB por archivo; ajustar php.ini. |
| R-09 | Cambio de requisitos a mitad del proyecto. | Media | Alto | Alto | Gestionar cambios entre fases vía el Product Owner; documentación primero. |
| R-10 | (v2.0) Abuso del plan gratuito: una misma clínica crea varias cuentas para esquivar los límites del plan. | Media | Alto | Alto | NIT único validado con su dígito de verificación; correo verificado y sin dominios desechables; CAPTCHA y límite de registros por IP en el formulario público; revisión del super-administrador. |
| R-11 | (v2.0) Exposición de datos por el carnet QR público (enumeración de carnets o QR filtrado). | Media | Alto | Alto | El QR lleva un token aleatorio no predecible (nunca el id de la mascota), revocable por el propietario; el carnet muestra solo datos de emergencia; límite de consultas por IP y página no indexable. |
| R-12 | (v2.0) Manipulación de la reputación de veterinarios (reseñas falsas para inflar o hundir). | Baja | Medio | Medio | Solo reseña quien tuvo una cita atendida, una por cita (RN-801); promedio oculto bajo un mínimo de reseñas (RN-802); la clínica no puede editar ni borrar reseñas; moderación del super-administrador. |

# 9. Presupuesto e Inversión

Proyecto formativo desarrollado por un único aprendiz. Se distinguen la inversión real del aprendiz y la valoración referencial de mercado. El análisis económico detallado (costo, horas y retorno de la inversión) está en el documento Presupuesto y ROI.

- Inversión real del proyecto (aprendiz). ≈ 145 h × $40.000 COP/h = $5.800.000 COP de esfuerzo propio (estimación; no se llevó registro de horas). En contexto SENA no representa un costo monetario directo, pero sí el valor del trabajo invertido.

- Valoración referencial de mercado (si se contratara externamente, todos los roles: Scrum Master, Frontend, Backend, BD & DevOps y QA): las mismas 145 h a la tarifa de cada rol ≈ $6.430.000 COP. El aprendiz cobra todos los roles a tarifa de junior.

- Infraestructura y herramientas. Servidor propio (VPS), MySQL, almacenamiento en filesystem, PHPMailer con Brevo, Algolia, Cloudflare Turnstile, Google Identity, GitHub y Docker/Dokploy: propios o en su plan gratuito.

# 10. Resultados Esperados e Impacto

- Reducción cercana al 90% en el uso de papel para historias clínicas.

- Disminución de citas y vacunaciones olvidadas gracias a los recordatorios automáticos.

- Mayor fidelización de propietarios mediante el portal y el carnet digital.

- Trazabilidad completa de la salud de cada paciente.

- (v2.0) Una sola plataforma atiende a varias clínicas con costos compartidos (modelo SaaS), con apoyo a la decisión clínica y una agenda que se reacomoda sola ante retrasos y ausencias.

Indicadores de éxito: 100% de RF y RNF de prioridad Alta implementados; ≥ 60% de cobertura de pruebas en backend; aislamiento multi-inquilino verificado (0 fugas entre clínicas en las pruebas); < 3 s de respuesta con red ≥ 5 Mbps; registro de mascota y agendamiento en < 10 min; 0 defectos críticos abiertos en la entrega.

# 11. Estado Actual del Sistema

v1.11.0 — línea base histórica. Línea base completa y endurecida (seguridad, recordatorios robustos, respaldos, panel de operación). El historial detallado de versiones (v1.0.0 → v1.11.0) está en el documento Historial de Versiones.

v2.0 — en construcción por módulos. La especificación documentación-primero está completa: Visión y Alcance, ERS (ISO/IEC/IEEE 29148, Rev 3.5), Reglas de Negocio (Rev 2.4, 120 RN), MER, Modelos y diagramas (Fase 2, con los dos grafos y el diagrama de componentes), Historias de Usuario (Rev 3.4, 96 HU) y Requisitos Específicos (Rev 3.4, 435 RE). La versión 2.0.0-alpha.1 pone en producción el módulo 0: registro y activación de clínicas, planes con sus límites, panel del super-administrador, una identidad por persona con roles por clínica y el aislamiento de los datos de cada clínica. La 2.0.0-alpha.2 pule el inicio de sesión y los registros, y la 2.0.0-alpha.3 trae el portal del propietario multi-clínica: todas sus mascotas e historia en todas sus clínicas, vínculos con tope de 3 clínicas y la historia compartida bajo su autorización. La 2.0.0-alpha.4 desplegada cierra M2: alergias y alertas compartidas, síntomas, apoyo diagnóstico, alertas de prescripción y mapa del conocimiento; el triage operativo queda en M4 y el carnet al final de la v2.0. Todo el conocimiento sigue pendiente de validación veterinaria. Cada entrega a producción publica la alfa siguiente hasta la 2.0.0.

# 12. Entregables Finales

- Código fuente completo en repositorio GitHub con README técnico.

- Aplicación desplegada en el servidor propio.

- Base de datos con datos de prueba.

- Documento ERS conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Revisión 3.5).

- Esta Ficha Técnica del Proyecto (Revisión 3.4).

- Reglas de Negocio (Rev 2.4), Historias de Usuario (Rev 3.4) y Requisitos Específicos (Rev 3.4).

- Modelo Entidad-Relación y Modelos y diagramas (grafos, procesos, flujos de sistema y componentes) con su maestro draw.io.

- Historial de Versiones y documento de Presupuesto y ROI.

- Manual de usuario. (Pendiente)

- Presentación ejecutiva. (Pendiente)

Documento elaborado por Juan Sebastián Carvajal Home — Ficha 3142784 · SENA, Florencia (Caquetá) · 2026. Uso académico.